Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Luis Jorquera Ahumada |
| --- | --- |
| Rut | 21.681.516-5 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Plaza Vespucio |

| Nombre estudiante | Karla Ortega Muñoz |
| --- | --- |
| Rut | 21.080.791-8 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Plaza Vespucio |

| Nombre estudiante | Antonia Elias Olaechea |
| --- | --- |
| Rut | 21.771.582-2 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Plaza Vespucio |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Z.E.R.O |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Levantamiento y análisis de requerimientos, Desarrollo, adaptación e integración de sistemas computacionales, desarrollo de soluciones TI, seguridad en sistemas computacionales, administración de bases de datos y gestión de la información y calidad de software. |
| Competencias | Desarrollo de software Integración de sistemas y tecnologías computacionales Gestión de proyectos Informáticos Gestión de la informacion y Documentacion Capacidad de trabajar en equipo Resolución de problemas Seguridad de sistemas computacionales Propuesta de solución informática |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Escogimos este tema porque la ciberseguridad y el desarrollo de sistemas son áreas que nos interesan particularmente, y porque el robo o extravío de dispositivos corporativos es un riesgo creciente en la medida en que más empresas adoptan modalidades de trabajo remoto o híbrido, con empleados que trasladan sus notebooks fuera de la oficina. La problemática se sitúa en el contexto de empresas que entregan dispositivos corporativos con Windows 10/11 a sus trabajadores para el desempeño de sus funciones, y que almacenan en ellos información sensible de la organización, sus empleados y/o sus clientes. Afecta principalmente a la empresa y a los empleados que utilizan estos dispositivos fuera de las instalaciones, quienes están más expuestos a la pérdida o robo del equipo. El aporte del proyecto es proporcionar a la empresa un sistema que le permita administrar sus dispositivos corporativos y reaccionar oportunamente ante la pérdida o robo de uno de ellos. El administrador podrá identificar el nivel de sensibilidad de la información asociada al usuario del dispositivo y ejecutar acciones remotas (bloqueo, eliminación segura o revocación de claves) antes de que la información pueda ser utilizada por terceros no autorizados. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema de protección remota que permita a las empresas resguardar la información sensible almacenada en dispositivos corporativos con Windows 10/11 y devolviendo al administrador el control sobre esa información incluso cuando el equipo ya no está en su poder físico. Para lograrlo, el sistema realizará respaldos preventivos periódicos de la información sensible hacia un almacenamiento cifrado, evitando depender de que el dispositivo se recupere para poder acceder a los datos. Toda la información sensible se protegerá mediante cifrado, y ante el reporte de un dispositivo como robado o extraviado, el administrador podrá ejecutar de forma remota la revocación de las claves criptográficas asociadas, utilizando la información para cualquier persona no autorizada. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que aborda su campo laboral tal como está definido: analizar, diseñar, desarrollar, implementar y gestionar un proyecto informático velando por la seguridad y la calidad de la información, integrando además distintas etapas del ciclo de desarrollo de software. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestros intereses profesionales se relacionan principalmente con el desarrollo de software y la seguridad, particularmente con la protección de información sensible. Estos intereses se ven reflejados directamente en el proyecto: el diseño del mecanismo de cifrado y revocación de claves criptográficas, la arquitectura que separa una zona expuesta a internet de una red interna, y la automatización del respaldo preventivo de información. Realizar este Proyecto APT contribuye a nuestro desarrollo profesional porque nos permite construir, de principio a fin, un sistema de seguridad real que incluye tanto el diseño de la solución como su justificación técnica y su validación mediante pruebas. Esto nos deja un proyecto de portafolio de título concreto en el área de seguridad de sistemas computacionales. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar durante las 18 semanas del semestre, distribuyendo las tareas entre los tres integrantes y aprovechando las horas asignadas a la asignatura. Para su desarrollo se requieren principalmente computadores, conexión a Internet y herramientas de software accesibles para el equipo. Como factores que facilitan su realización se encuentran los conocimientos adquiridos durante la carrera, la disponibilidad de herramientas de desarrollo y la posibilidad de realizar pruebas en equipos con Windows 10 y 11. Entre las principales dificultades se encuentran la implementación del cifrado, la destrucción segura de llaves y la comunicación entre el agente y el servidor, las cuales se abordarán mediante un desarrollo por etapas, pruebas controladas y ajustes progresivos durante el semestre. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un sistema de protección remota de información sensible almacenada en dispositivos corporativos Windows 10/11, mediante un agente cliente y una plataforma centralizada de administración que permita aplicar políticas de seguridad ante el reporte de robo de un dispositivo, utilizando cifrado y destrucción o revocación de claves criptográficas para impedir el acceso no autorizado a la información protegida. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar e implementar un agente cliente para dispositivos Windows 10/11 que permita establecer comunicación segura con el servidor central. - Implementar un sistema de registro y administración de dispositivos corporativos asociados a sus respectivos empleados. - Incorporar una clasificación de dispositivos según el nivel de sensibilidad de la información que manejan. - Implementar un mecanismo de cifrado para proteger la información considerada sensible. - Diseñar un mecanismo seguro de administración y protección de las claves criptográficas utilizadas por el sistema. - Desarrollar un mecanismo de destrucción o revocación de claves cuando un dispositivo sea declarado como robado. - Implementar un panel web que permita al administrador visualizar y gestionar los dispositivos registrados. - Permitir que un administrador autorizado cambie el estado de un dispositivo a “Robado” y genere una orden de protección. - Registrar las acciones ejecutadas por el sistema mediante una bitácora de auditoría. - Evaluar el funcionamiento del sistema mediante pruebas controladas que permitan verificar el bloqueo del acceso a la información protegida después de la revocación o destrucción de las claves. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El problema identificado anteriormente es el riesgo a la exposición de información sensible almacenada en dispositivos corporativos que pueden ser robados o extraviados. Para abordar esta problemática, utilizaremos una metodología ágil Scrum, la cual consiste en un enfoque secuencial dividido en etapas claras a lo largo de las 18 semanas del semestre. Elegimos esta metodología porque nos permite asegurar que los requisitos y el diseño estén completamente definidos antes de comenzar a programar, garantizando un desarrollo ordenado y controlado del sistema. El desarrollo de nuestro proyecto se dividirá en las siguientes etapas: - 1. Etapa de Análisis y Diseño - 2. Etapa de Desarrollo e Integración - 3. Etapa de Pruebas y Cierre Distribución de funciones, tareas y responsabilidades: - Luis Jorquera Ahumada: Desarrollar la API del servidor central, diseñar la base de datos y programar la lógica para el almacenamiento, revocación y destrucción de las claves criptográficas. - Karla Ortega Muñoz: Desarrollar el agente cliente para los equipos con Windows 10 y 11, implementar el cifrado local de la información y liderar las pruebas de funcionamiento del sistema. - Antonia Elias Olaechea: Diseñar y programar el panel web para el administrador, implementar la opción para cambiar el estado a "Robado", mostrar la bitácora de auditoría y organizar la documentación del proyecto. Desarrollar el agente cliente para los equipos con Windows 10 y 11, implementar el cifrado local de la información y liderar las pruebas de funcionamiento del sistema.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Arquitectura y Plan de Pruebas | Documento que deja por escrito la estructura del sistema , cómo se conecta el agente con el servidor, el diseño de la base de datos y las pruebas que le vamos a hacer al proyecto. | Este documento nos permite validar la estructura del sistema y los criterios de prueba están bien definidos antes de avanzar con toda la programación. |
| Avance | Modelo relacional | Diagrama normalizado con las entidades Usuario, Rol, Dispositivo, AgenteCliente, OrdenRemota, ClaveCriptografica, Respaldo y BitacoraAuditoria, junto con sus relaciones y cardinalidades. | Evidencia que la estructura de datos del sistema soporta correctamente los mecanismos centrales del proyecto |
| Avance | Diagrama de despliegue | Es un esquema visual donde mostramos cómo se van a conectar físicamente las partes de nuestro proyecto (el agente en los computadores con Windows 10 y 11, el servidor con la API, la base de datos y la página web). | Nos permite tener claro cómo va a funcionar la infraestructura del sistema en la red y configurar los servidores reales. |
| Avance | Diagrama de componentes | Muestra la descomposición interna de AgenteCliente y API Backend en sus módulos (cifrado, respaldo, ejecución de órdenes, autenticación, gestión de claves, auditoría) y las interfaces que los conectan. | Traduce la arquitectura de despliegue a nivel de software |
| Avance | Diagrama de clases | Diagrama donde modelamos las clases y objetos del sistema (como usuarios, dispositivos, claves criptográficas, órdenes y la bitácora), mostrando sus atributos, métodos y cómo se conectan entre sí en el código. | Permite ordenar la estructura del sistema y la lógica orientada a objetos antes de ponernos a programar el backend y el agente en Windows. |
| Avance | Diagrama de secuencias | Diagrama donde explicamos cómo interactúan las partes del proyecto en el tiempo (el agente en Windows 10/11, la API del servidor, la base de datos y la página web) cuando se ejecuta un proceso, por ejemplo, al mandar una orden de borrado seguro o revocación de llaves. | Permite entender el flujo exacto de datos y mensajes entre componentes antes de ponernos a escribir las funciones de integración. |
| Avance | User Story Mapping | Mapa que organiza las historias de usuario del proyecto a lo largo del flujo de uso del sistema | Evidencia que el backlog del proyecto no se armó de forma arbitraria, sino a partir de los flujos reales de uso del sistema |
| Avance | Plan de pruebas | Documento con la estrategia y los casos de prueba unitarios, de caja negra, de integración, de rendimiento y de seguridad definidos para el sistema. | Permite verificar, desde etapas tempranas, que el desarrollo se podrá validar contra criterios objetivos y no solo de forma informal. |
| Avance | Carta Gantt | Planificación en 3 fases distribuidas semana a semana, con hitos de avance. | Evidencia la planificación temporal del proyecto y permite al docente verificar el cumplimiento de los plazos comprometidos. |
| Avance | Repositorio de código con avance funcional | Código fuente versionado del backend y del agente cliente, con al menos los módulos de autenticación, gestión de dispositivos, gestión de órdenes remotas y cifrado operativos. | Es la evidencia de que el desarrollo del sistema efectivamente comenzó |
| Avance | Resultados de pruebas unitarias y de integración iniciales | Registro de ejecución de los casos unitarios y de integración correspondientes a los módulos ya desarrollados a la fecha del informe de avance. | Confirma que el avance reportado no es solo código escrito, sino código que efectivamente funciona |
| Avance | Retrospectiva del proyecto | Es un informe donde evaluamos como equipo qué cosas salieron bien, qué problemas o bloqueos tuvimos durante las semanas de trabajo y qué compromisos tomamos para mejorar en las siguientes etapas. | Identifica fallas a tiempo, mejora la comunicación y la forma en que trabajamos en grupo para que el desarrollo del sistema sea más eficiente. |
| Avance | Registro de impedimentos | Bitácora que documenta los obstáculos o bloqueos surgidos durante los sprints de la fase 1 y 2 | Evidencia la aplicación real de la metodología Scrum declarada para el proyecto, y permite al docente ver cómo el equipo gestionó los riesgos |
| Final | Sistema completo funcional | Agente cliente, API Backend, base de datos y Panel Web integrados y operativos, incluyendo cifrado, respaldo continuo, órdenes remotas (bloqueo, eliminación, revocación de claves) y bitácora de auditoría. | Es la evidencia principal de que el proyecto resuelve la problemática planteada |
| Final | Resultados de la ejecución completas del plan de pruebas | Registro de resultados de todos los casos de prueba definidos (unitarias, caja negra, integración, rendimiento y seguridad), incluyendo defectos encontrados y su resolución. | Demuestra objetivamente que el sistema cumple los requisitos funcionales y no funcionales |
| Final | Evidencia de auditoría (bitácora) | Extracto de la tabla Bitácora Auditoría mostrando el registro real de acciones ejecutadas durante las pruebas (órdenes, revocaciones, accesos). | Válida en la práctica uno de los requisitos centrales del proyecto: que toda acción crítica quede trazada y sea supervisable. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos | Requisitos, arquitectura y diseño del plan de pruebas | Definir los requisitos funcionales del sistema, la arquitectura (Agente, Backend, Base de Datos, Panel Web) y diseñar el plan de pruebas. | Computadores, herramientas de diagramación y pauta del proyecto. | Semanas 1 a 2. | Luis Jorquera, Karla Ortega y Antonia Elias. | Comunicación del equipo. Dificultad: estructurar los criterios de prueba. |
| Integración de sistemas | Desarrollo de API Backend y base de datos | Programar los módulos de autenticación, gestión de claves criptográficas y gestión de órdenes remotas en el servidor. | Computadores, entorno de desarrollo de backend y SGBD. | Semanas 3 a 5. | Luis Jorquera. | Ramos previos de programación. Dificultad: asegurar el almacenamiento de llaves. |
| Gestión de la información | Desarrollo del Panel Web de administración | Diseñar la interfaz para visualizar dispositivos, clasificar información sensible y enviar órdenes de bloqueo, eliminación o revocación. | Computadores, lenguajes web (HTML, CSS, JS) e internet. | Semanas 5 a 8 | Karla Ortega | Componentes UI web. Dificultad: conectar correctamente la web con la API Backend. |
| Seguridad de sistemas | Desarrollo del Agente Cliente Windows 10/11 | Programar el agente para Windows 10 y 11 con los módulos de cifrado local y respaldo continuo en segundo plano. | Equipos de prueba con Windows 10/11 y software de programación. | Semanas 6 a 10 | Antonia Elias | Disponibilidad de equipos Windows. Dificultad: manejo de permisos de sistema. |
| Ciberseguridad | Módulo criptográfico y eliminación remota | Implementar el mecanismo de revocación, claves activas y la orden de eliminación segura de archivos locales. | Computadores y librerías criptográficas del lenguaje. | Semanas 9 a 12 | Luis Jorquera | Librerías criptográficas disponibles. Dificultad: garantizar que la revocación invalide los respaldos. |
| Trabajo en equipo | Integración de componentes y pruebas unitarias | Conectar Agente, Backend y Panel Web mediante comunicación cifrada (HTTPS) y ejecutar pruebas unitarias de las funciones. | Entorno de pruebas, herramientas de API y análisis de tráfico. | Semanas 11 a 14 | Luis Jorquera, Karla Ortega, Antonia Elias | Trabajo coordinado en el sprint. Dificultad: manejo de dispositivos sin conexión a internet. |
| Gestión de la información | Bitácora de auditoría y control de acceso | Implementar el registro inalterable de acciones en la tabla Bitácora Auditoría y restringir accesos según roles de usuario. | Base de datos, servidor y navegador actualizado. | Semanas 13 a 15 | Karla Ortega | Base de datos relacional modelada. Dificultad: validar inyección SQL y seguridad de formularios. |
| Resolución de problemas | Pruebas de caja negra, integración, rendimiento y seguridad | Ejecutar los casos de prueba simulando robos, fallas de conexión, pruebas de carga y verificación de cifrado. | Dispositivos Windows 10/11, servidor de pruebas y herramientas de carga/estrés. | Semanas 15 a 16 | Antonia Elias | Ambiente de pruebas aislado. Dificultad: corregir defectos críticos identificados antes del cierre. |
| Gestión de proyectos | Consolidación de evidencias e informe final | Documentar los resultados del plan de pruebas, juntar las evidencias exigidas y preparar la presentación final. | Computadores, procesador de texto e informes de pruebas ejecutadas. | Semanas 17 a 18 | Luis Jorquera, Karla Ortega, Antonia Elias | Rastreo de datos en la bitácora. Dificultad: síntesis de resultados en el tiempo límite. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Requisitos, arquitectura y diseño del plan de pruebas | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de diagramas |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo de datos normalizado |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalización y revisión de documentación solicitada |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de API Backend y base de datos |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del Panel Web de administración |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del Agente Cliente Windows 10/11 |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo criptográfico y eliminación remota |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de componentes y pruebas unitarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Bitácora de auditoría y control de acceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| Pruebas de caja negra, integración, rendimiento y seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| Consolidación de evidencias e informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.